**超算中心运营网站**

**JAD会议纪要**



项目名称： 超算中心运营网站

项目指导： 杨枨

所属组号： G07

组 长： 唐泽楷

组 员： 李迪开 曾凡来 高菊艺 郑镓豪

二〇二四年五月十五日

**版本记录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| 01 | 2024.05.15 | 0.0.1 | 唐泽楷 | 根据JAD会议内容展开会议 |

## 标识

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [ ] 草稿  [√] 正式发布  [ ] 正在修改 | 文件标识： | SRA2024-G07-JAD会议纪要 |
| 当前版本： | 0.0.1 |
| 作者： | 唐泽楷 |
| 完成日期： | 2024/05/15 |

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：2023.5.15 | 会议地点：理四-220 |
| 会议主持： 唐泽楷 | 记录人员： 郑镓豪 |
| 直接用户代表：戴巍  管理员代表：苏奎  开发用户代表：邹宇鹏  需求分析人员：唐泽楷、李迪开、郑镓豪  缺席人员：无 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会议内容 | | |
| 一、需求人员确定目前需求结果，通过原型方式进行展示，确定需求是否正确、能否完成；  二、用户意见  管理员用户代表（苏奎）：目前需求确定情况正确，接下来对具体页面逻辑进行设计，完成最终的设计；  三、开发用户代表（邹宇鹏）：目前需求能够进行具体实现；  四、本次任务划分   1. 根据此前确定的需求及任务，继续开发界面原型内容，根据功能细化页面。 2. 编写srs功能需求说明书，完成最终的报告。 | | |
| 会议结论 | | |
| 五、讨论结果  需求确定基本正确，根据需求继续完成任务。  六、组内分工 | | |
| 成员 | 负责内容 | 备注 |
| 唐泽楷 | 继续完成srs的编写 |  |
| 郑镓豪 | 细化原型页面的设计 |  |
| 李迪开 | 完成时序图的绘制 |  |
| 高菊艺 | 进行qfd需求分析 |  |
| 曾凡来 | 对用例图、数据字典进行修订 |  |
| 七、会议输出 | | |
| 1. SRS文档 2. project计划 3. 原型界面 | | |