**G07第9次例会**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议基本信息** | | | | | |
| **会议类别** | | 技术会议 | | **会议日期** | 2024-4-16 |
| **会议地点** | | 理四220 | | **会议主题** | 进度成果汇报 |
| **主持人** | | 唐泽楷 | | **记录人** | 高菊艺 |
| **开始时间** | | 12：20 | | **结束时间** | 13:30 |
| **参会人** | | 唐泽楷、曾凡来、李迪开、郑镓豪、高菊艺 | | | |
| **会议主要内容** | | | | | |
| 确认进度 | | 1. 项目进度及完成时间   本次会议旨在深入探讨超算中心界面原型设计的相关内容，包括原型设计等的知识。会议通过讲解、讨论和实践相结合的方式，使参会者能够全面了解界面原型设计。  上次工作汇报：  唐泽楷：  1、对gitee中的版本控制等内容进行调整并综合所有成员的提交内容更新master分支  2、督促组员完成任务并进行适当催促  高菊艺：  1、编写会议纪要  李迪开：  1、UML界面原型的翻转课堂PPT制作  2、子计划文档更新  郑镓豪：  1、子计划更新  曾凡来：  1、更新项目计划和甘特图 | | | |
| 待解决的问题 | | 1.对上次例会工作任务进行汇报  2.根据老师提出的要求进行确定任务  3.给每人分配任务 | | | |
| **解决方案** | | | | | |
| **本次工作安排** | **姓名** | | **内容** | | |
| 唐泽楷 | | 更新项目计划和甘特图 | | |
| 曾凡来 | | 项目章程更新 | | |
| 李迪开 | | 用户群体文档编写 | | |
| 郑镓豪 | | 制作初步界面原型 | | |
| 高菊艺 | | 编写会议纪要 | | |
| 本次注意事项 |  | | 无 | | |

会议应到5人，实到5人