**G07第2次例会**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议基本信息** | | | | | |
| **会议类别** | | | 技术会议 | **会议日期** | 2024-3-19 |
| **会议地点** | | | 理四220 | **会议主题** | 需求项目计划的改进 |
| **主持人** | | | 唐泽楷 | **记录人** | 高菊艺 |
| **开始时间** | | | 17：30 | **结束时间** | 18:30 |
| **参会人** | | | 唐泽楷、曾凡来、李迪开、郑镓豪、高菊艺 | | |
| **会议主要内容** | | | | | |
| 确认进度 | | | 1. 项目进度   讨论关于软件需求工程项目计划的修改以及未来规划。在之前的工作中已经完成初代的项目计划书，在结束课程后，我们对于老师提到的修改意见，于3.19下午展开讨论。 | | |
| 待解决的问题 | | | 1. 问题讨论 2. 技术可行性方案   技术可行性是项目中较为关键，是项目展开的重要起始，因此需要着重讨论，增加技术可行性方案，要求拓宽思路，积极通过多方面参考意见。   1. Logo   对于本项目重要标志之一的LOGO可以代表本项目，将会使用PS制作，现有两个已制作方案。   1. 章程封面   注意项目章程格式，再找模板。   1. 会议记录   在此后的会议记录中注意丰富解决问题和未来的具体安排，而人员分工不是会议记录的重点。   1. WBS图片需要进一步更改 2. 配置管理工具目录 3. 详细甘特图，尤其是资源名称人员分配 4. OBS图片需要进一步更改，要有外围利益相关者 | | |
| **解决方案** | | | | | |
| **解决方案** | **序号** | **内容** | | | |
| 1 | 项目开发计划的完善:增加技术可行性方案至少三个。 | | | |
| 2 | Logo设计：集思广益，可以通过PS编辑一个矢量图作为项目标志，以便能够识别此项目。 | | | |
| 3 | 章程封面：再找模板，项目章程是正式文件，需要封面 | | | |
| 4 | 会议记录：对上周会议记录稍作更改，后续会议记录集中在解决问题。 | | | |
| 5 | WBS图片：去掉WBS链接，重新编写WBS图片的相关解释内容。 | | | |
| 6 | 配置项目管理工具目录：对本项目参与的所有软件网站都做出统计和记录，以免修改时忘记或找不到。 | | | |
| 7 | 详细甘特图：使用project详细细节。 | | | |
| 8 | 重新绘制OBS图片，增加外围利益相关者。 | | | |
| **未来安排** | 准备UML翻转课堂   1. UML2.0面向对象分析与设计书本阅读和总结 2. UML2.0概述网上资料查找和总结 3. PPT制作 4. PPT更改 5. 演讲人准备 | | | | |

会议应到5人，实到5人