2023 － 2024 学年 第 2 学期



**超算中心运营门户网站**

**申请变更报告**

实验课程名称 软件工程

小 组 组 员 唐泽楷 曾凡来

李迪开 郑镓豪 高菊艺

实验指导教师 杨枨

**版本控制信息**

|  |  |
| --- | --- |
| **文档编号** | SRA2024-G07 |
| **文档版本号** | V0.0.1 |
| **关键词** | 需求变更申请表 |
| **修订人** | 郑镓豪 |
| **修订时间** | 2024-06-06 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本号** | **修订人** | **修订时间** | **修订内容** |
| V0.0.1 | 郑镓豪 | 2024-06-06 | 需求变更申请表 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 超算中心运营门户管理网站 | | | | |
| 项目名称 | 超算中心运营门户管理网站 | | | 项目经理 | 唐泽楷 |
| 变更申请人 | 杨枨 | | 申请时间 | 2024年06月06日 | |
| 变更类型 | 变更需求 | | | | |
| 变更描述 | 变更前的描述  网页采用响应式设计 | | | | |
|  | 变更后的描述：  确认网页具体实现方式为HTML5 | | | | |
| 评审方式 | [ ]项目组裁决 [√]召开评审会议 | | | | |
| 评审负责人 | 唐泽楷 | | | | |
| 评审成员 | 郑镓豪 | | | | |
| 以下由项目组填写 | | | | | |
| 技术评审 | [√]可行 [ ]不可行  技术方案简单描述：  网页采用响应式设计，确认具体实现方式为HTML5 | | | | |
| 进度影响 | 变更导致项目额外工期的总工时2工时 | | | | |
| 成本影响 | 需要额外人员数目 | 0人 | | | |
|  | 人时成本（人时） | 2人时 | | | |
|  | 人时工资（元） | 42.5元/时 | | | |
|  | 非人时成本（元） | 0 | | | |
| 质量影响 | 对设计阶段的影响 | 非功能需求  有轻微变更 | | | |
|  | 对测试阶段的影响 | 增加测试用例 | | | |
|  | 对运行阶段的影响 | 无影响 | | | |
| 项目组意见 | [√ ]同意 [ ]不同意 [ ]搁置 | | | | |
| CCB 主席签字 |  | 日期：2024/06/06 | | | |